# Solicitud de Requerimiento y/o Épica

## Información General del Requerimiento y/o Épica

ID del Requerimiento / Épica: TBD – Asignar ID

Título de Requerimiento / Épica: Plataforma de Planificación Inteligente de Órdenes de Compra con Dashboard Ejecutivo

Nombre del Solicitante: Carlos Méndez (AOVA)

Fecha de Solicitud: 01/06/2025

Líder del Proyecto / Product Owner: Carlos Méndez

Scrum Master: TBD

Development Team: AOVA / Equipo de Desarrollo Asignado

Subject Expert: Operaciones y Compras Embler

Change Management: Alto

Tipo de Solicitud: Épica (Iniciativa grande, transversal o de alto impacto). Alta (Crítico para operación o alineado a hito estratégico)

## Objetivo Estratégico – Ventaja Competitiva Primaria

### Procesos hacia el cliente:

- Experiencia al cliente y visita (CX)

- Acompañamiento al cliente

- Procesos ágiles y documentados

### Habilitadores Organizacionales:

- Tecnología

- Procesos Administrativos

- Infraestructura

## Descripción General del Requerimiento

El equipo de Compras de Embler actualmente realiza todo el ciclo de planificación de órdenes de compra de manera manual en Excel:

Exporta inventario por sucursal desde Microsip.

Exporta ventas históricas para cada proveedor y sucursal.

Consolida múltiples hojas de inventario y ventas.

Calcula ventanas de días hábiles de venta por proveedor (75 días Frey, 100 días Tech Master, 40 días SSF).

Ajusta manualmente los tiempos de tránsito (días naturales) para cada proveedor.

Elabora las órdenes de compra basadas en dichos cálculos.

Gestiona seguimiento de estatus de pedidos (pero de forma dispersa).

Este proceso manual consume muchas horas, está expuesto a errores y carece de visibilidad en tiempo real.

Se solicita construir una “Plataforma Inteligente de Planificación de Órdenes de Compra” que:

- Consuma automáticamente —a través de integración con el web service de Microsip— inventarios en tiempo real por sucursal (existencia, costo) y ventas históricas diarias (por SKU y sucursal).

- Automatice el cálculo de necesidad de reposición por SKU y proveedor, considerando ventanas de venta y tiempos de tránsito (configurables).

- Permita registrar y dar seguimiento al estatus de cada orden generada (fecha de emisión, en tránsito, recibida, retrasada, cancelada).

- Disponga desde la Fase 1 de capacidades de ML, DL y LLM para pronóstico de demanda por producto con temporalidad, de modo que sea funcional y genere predicciones precisas desde el arranque.

- Genere propuestas de órdenes de compra segmentadas por proveedor y sucursal, con fechas de llegada estimadas y un dashboard centralizado para visualización y aprobación.

- Ofrezca un flujo completo de seguimiento: desde la generación de la orden, pasando por actualización de estatus (enviado, en tránsito, recibido) hasta cierre, con métricas de demora en cada etapa.

- Incluya un Dashboard Ejecutivo interactivo con visualizaciones en tiempo real de ventas e inventario, y preguntas en lenguaje natural para análisis ad hoc (tipo Power BI o Whiz AI).

Observación: Las integraciones con el web service de Microsip se tratan como parte de la implementación pero no se detallan en esta épica. Los cálculos de ML, DL y LLM por producto deben estar listos y en funcionamiento desde la Fase 1.

## Historia de Usuario (Epic Level)

Como Gerente de Operaciones de Embler,
quiero una plataforma que obtenga de forma automática los datos de inventario y ventas desde Microsip, utilice algoritmos de ML/DL/LLM para pronosticar demanda y genere órdenes de compra con seguimiento de estatus, además de un dashboard ejecutivo que muestre en tiempo real las tablas de ventas e inventario y permita análisis en lenguaje natural,
para que evite quiebres de stock, optimice inventario, acelere la planificación y tenga visibilidad total sobre cada etapa del ciclo de compra y los KPIs claves.

## Sub-requerimientos Identificados

### Integración Automática con Microsip (Inventario y Ventas):

- Consumir el web service de Microsip para inventario en tiempo real por sucursal (campos mínimos: SKU, Descripción, Unidad, Existencia, CostoUnitario) y ventas diarias históricas por sucursal y SKU (Fecha, Sucursal, SKU, CantidadVendida, PrecioUnitario, Proveedor inferido de SKU).

- Asegurar que la plataforma realice llamadas periódicas (cada hora o configurable) para mantener datos sincronizados.

- Normalizar automáticamente las respuestas a un esquema interno unificado.

### Automatización del Cálculo de Reposición:

- Demanda diaria promedio (ML / DL): Implementar desde Fase 1 un modelo Prophet (o similar) para suavizar tendencias de venta por SKU-sucursal.

- Entrenar un modelo de Deep Learning (e.g., Temporal Fusion Transformer) si existe suficiente histórico, para capturar estacionalidades y promociones.

- Complementar con un LLM (p.ej. GPT-4o) para generar alertas escritas y recomendaciones de ajuste (ej. “Aumentar cobertura de este SKU en 15 % por próxima temporada alta”).

- Inventario futuro estimado: Inventario actual (a través de Microsip) + Envíos en tránsito (tabla interna de embarques con días de tránsito estimados, ajustables).

- Calcular “Punto de Pedido” = (Demanda diaria promedio × Días de cobertura) – Inventario futuro.

- Cantidad Recomendada: Redondear P.O.P. según “Múltiplo mínimo” configurado por SKU e incluir Factor de Seguridad (configurable por proveedor).

### Generación de Órdenes de Compra y Seguimiento de Estatus:

- Motor que recorra todos los SKU y detecte cuando “Inventario futuro < Demanda diaria × DíasCobertura”.

- Generar tabla de órdenes propuestas con columnas: SKU, Descripción, Proveedor, CantidadRecomendada, FechaEstimaciónLlegada, Sucursal, Estatus (inicial: Pendiente).

- Registrar fecha y usuario al emitir la orden, actualizar estatus a Enviado, y luego a Recibido o Retrasado al registrar recepción parcial/total.

- Calcular métricas de demora: “Días entre emisión y envío” y “Días entre envío y recepción”.

- El seguimiento de los proveedores está sujeto a cómo funcione su plataforma o cómo se realice el proceso en su sistema.

### Dashboard/Webapp de Control y Visualización:

- Autenticación: Login con rol Compras y rol Supervisor.

- Panel Principal: Alertas de Quiebre, Cobertura por Días, Resumen KPI (SKU en riesgo, días de cobertura promedio, unidades recomendadas).

- Sección “Órdenes de Compra”: Listado paginado con filtros, generación de Excel, marcado de estatus con timestamp.

- Sección “Configuración de Parámetros”: Editar ventanas de días hábiles, factor de seguridad, rango de días de tránsito, múltiplos mínimos por SKU.

- Sección “Seguimiento de Pedidos”: Vista global de órdenes en curso, gráfica de tiempo promedio de entrega, alertas de atraso.

### Dashboard Ejecutivo con Visualizaciones en Tiempo Real y Análisis en Lenguaje Natural:

- Panel ejecutivo para rol Supervisor que muestre Inventario Actual, Ventas Históricas y Diarias, Órdenes Pendientes / En Tránsito, Indicadores Clave (cobertura, porcentaje de órdenes a tiempo, rotación, costo de capital).

- Componente “Ask AI” para consultas en lenguaje natural, con respuestas tabulares y gráficas embebidas.

- Actualización automática de las vistas cada 5 minutos.

- Análisis comparativo (p.ej. variación porcentual vs. periodo anterior).

### Capa de Inteligencia Artificial (desde Fase 1):

- ML (Modelos de Serie de Tiempo): Prophet para demanda diaria suave por SKU-sucursal.

- Deep Learning: TFT u otro modelo si hay histórico suficiente.

- LLM: GPT-4o para consultas en lenguaje natural, tanto en Compras como en Dashboard Ejecutivo.

- Autoaprendizaje: Ajuste automático de parámetros como factor de seguridad basada en desviaciones históricas.

### Integración y Automatización de Flujos:

- Jobs configurables (cron) que cada hora llamen al web service de Microsip para actualizar inventario y ventas.

- Guardado de datos en tablas históricas para retroalimentar modelos ML/DL.

- Alertas automáticas (correo o Slack) para SKU críticos y órdenes atrasadas.

### Documentación y Capacitación:

- Manual de Usuario con instrucciones detalladas para Compras y para Ejecutivos (Dashboard Ejecutivo).

- Sesiones de capacitación: 2 horas para Compras & Operaciones, 1 hora para Ejecutivos, grabadas y disponibles en repositorio interno.

- Guía de despliegue y rollback para producción (Coolify / Supabase).

## Criterios de Aceptación (Definition of Done)

### Integración con Microsip:

- La plataforma obtiene automáticamente, en intervalos configurables, los datos de inventario y ventas históricas desde el web service de Microsip.

- Se comprueba que la base de datos interna refleje correctamente las existencias y ventas hasta la fecha.

### Cálculo de Pronóstico y Reposición:

- El modelo Prophet (o similar) se ejecuta automáticamente y genera demanda diaria suave por SKU-sucursal.

- El modelo de Deep Learning (TFT o similar) arroja métricas de validación (MAE, RMSE < 10 %).

- El LLM responde consultas de ajuste de cobertura correctamente, con tablas y recomendaciones.

- Se genera Punto de Pedido y Cantidad Recomendada automática que coincide con cálculo manual (± 5 %).

### Generación y Seguimiento de Órdenes:

- El motor identifica correctamente SKU con necesidad y genera Cantidad Recomendada redondeada.

- Se crea un archivo Excel/CSV compatible con Microsip sin errores.

- El flujo de seguimiento de estatus funciona y registra timestamps y usuarios.

### Dashboard/Webapp de Compras:

- Panel de Alertas de Quiebre muestra correctamente los SKU por debajo de cobertura mínima.

- Gráfica de Cobertura por Días muestra datos correctamente.

- Módulo de Órdenes de Compra lista propuestas con filtros; botones funcionan sin errores.

### Configuración de Parámetros:

- Usuario edita ventanas de días hábiles y factor de seguridad y los cálculos reflejan los cambios.

- Cada SKU con Múltiplo mínimo editable; motor respeta múltiplos.

- Usuario ajusta Rango de días de tránsito y FechaEstimaciónLlegada se recalcula.

### Dashboard Ejecutivo con NLP:

- Panel ejecutivo muestra Inventario Actual, Ventas Históricas, Órdenes Pendientes y KPI en tiempo real.

- Componente Ask AI responde consultas en < 2 segundos con tablas y gráficas.

- Vistas del dashboard se actualizan cada 5 minutos.

### Funciones de IA:

- Prophet genera pronósticos correctamente al actualizar datos.

- Modelo de Deep Learning (TFT) arroja métricas válida (MAE, RMSE < 10 %).

- LLM responde correctamente a consultas de ejemplo en staging.

### Automatización y Alertas:

- Job programado actualiza datos sin fallos en pruebas de 48 horas.

- Alertas automáticas se envían cuando SKU críticos o órdenes atrasadas.

### Documentación y Capacitación:

- Manual de Usuario completo y aprobado.

- Sesiones de capacitación impartidas y grabadas.

- Guía de despliegue y rollback validada en staging.

### Seguridad y Cumplimiento:

- Autenticación con roles Compras y Supervisor.

- Credenciales almacenadas cifradas.

- Auditoría de cambios y accesos al dashboard.

## Dependencias y Restricciones

### Web Service de Microsip:

- Debe estar disponible y con credenciales válidas para inventario en tiempo real y ventas históricas.

- Si falla, la plataforma registra el evento y reintenta cada 15 minutos.

### Datos de Tiempos de Tránsito:

- Se asume un mecanismo (SOAP o REST) que suministre días de tránsito por proveedor.

- Mientras no exista, el equipo ajusta “Rango de días de tránsito” manualmente.

### Infraestructura y Tecnología:

- Hosting en Coolify con contenedores para backend (Node.js/TypeScript).

- Base de datos en Supabase (PostgreSQL) para tablas de inventarios, ventas, pronósticos, órdenes, logs y métricas.

- Supabase Auth (o Firebase Auth) para gestión de usuarios y roles.

- GPU opcional en desarrollo para entrenamiento inicial de modelos.

- Librerías ML/DL: Prophet, scikit-learn, PyTorch/TensorFlow; LLM: cliente GPT-4o o similar.

### Políticas de Negocio:

- Ventanas de días hábiles y múltiplos mínimos por proveedor requieren aprobación de gerencia.

-  Usuarios de seguimiento solo modifican estatus; no cantidades recomendadas.

- Órdenes aprobadas no se editan; se anulan y generan nuevas si es necesario.

### Recursos Humanos:

- Equipo AOVA: 2 Backend Engineers, 1 Frontend Engineer, 1 Data Engineer / ML Specialist.

- Participación continua del Subject Expert (Compras/Operaciones Embler).

### Tiempo Estimado:

- Fase 1 (MVP con ML, DL, LLM y Dashboard Ejecutivo): 8 semanas.

- Fase 2 (Mejoras UX/UI y pruebas avanzadas): 4 semanas.

- Fase 3 (Despliegue en producción y capacitación): 2 semanas.

## Nivel de Change Management Requerido

Alto, debido a que transforma el flujo de “Excel manual” a una plataforma automatizada:

- Capacitación del equipo de Compras & Operaciones y de Ejecutivos en el uso de la nueva plataforma.

- Ajuste de procedimientos internos en Embler para aprobación y seguimiento de órdenes.

- Actualización de documentación interna (SOP, manuales).

## Observaciones

Esta épica representa la transformación digital completa del proceso de planificación, generación y seguimiento de órdenes de compra en Embler, con un Dashboard Ejecutivo que integra visualizaciones en tiempo real y análisis en lenguaje natural. Con ML, DL y LLM desde Fase 1, se aseguran pronósticos precisos y recomendaciones inteligentes desde el arranque. El Dashboard Ejecutivo brinda visibilidad para la alta dirección, permitiendo tomar decisiones estratégicas basadas en datos actualizados al instante.

Una vez aprobada esta épica, se desglosarán sub-requerimientos en Historias de Usuario concretas, priorizando la integración con Microsip y el núcleo de pronóstico como primer objetivo.